- 요구분석서

- 과제명: C.I.M.S(헌금통합관리시스템)

- 작성일: 9월 23일

- 작성팀: 예배

| - 팀원 | - 기여도(%) | - 기여내용 |
| --- | --- | --- |
| - 윤정민 | - 50% | - 다 같이 함 |
| - 이준서 | - 50% | - 다 같이 함 |

목  차

1.	제품 소개	3

2.	제품 기능 목록	3

2.1.	주요 기능	3

2.2.	부가 기능	3

3.	기본 일정 및 조정안	3

3.1.	기본 일정	4

3.2.	조정안1	4

3.3.	조정안2	4

3.4.	조정안3	4

4.	Use Case Diagram	4

4.1.	Use Case Diagram	4

4.2.	Use Case 명세: 도서대출신청	5

4.2.1.	개요	5

4.2.2.	주요 액터	6

4.2.3.	선행 조건	6

4.2.4.	후행 조건	6

4.2.5.	시나리오	6

4.3.	Use Case 명세: 두번째 use case	7

5.	UI 프로토타입	7

제품 소개

C.I.M.S(신자통합관리시스템)

전 세계 인구의 절반이 개신교 신자라고 해도 무방 할 정도로

개신교 신자가 많은데 이 많은 신자들을 전부가 아니더라도

어느 정도로 통합관리 할 수 있는 시스템을 소개한다.

신자 수가 많은 교회들의 투명하고 효율적인 헌금관리로

헌금수납(상향식) 기능과 헌금지출등록(상향식) 기능

헌금지출내역조회 기능(하향식)과 자신의 헌금내역조회(하향식) 기능

전체헌금현항조회 기능(하향식)이 있다.

또한 많은 신도들을 구분하기 위해 로그인 기능을 제공하며

신자들의 신도가입 기능을 또한 제공하며 내 정보 조회 기능과

전교하기 기능 탈퇴하기 기능을 갖추었다.

C.I.M.S의 주 활용은 전국 체인을 가지고 있는

연합교회에 적합하다(예수장로회, 침례회, 성공회 등)

제품 기능 목록

주요 기능

- 헌금수납기능과 헌금지출등록기능 (O)

- 헌금지출내역조회 기능과 자신의 헌금내역조회기능과 전체헌금현황조회가능 (O)

- 신도 가입, 전교, 출석, 탈퇴 기능 -> 로그인 기능 (O)

- 2.2 부가기능

1. 이달의 목사 투표기능

기본 일정 및 조정안

- 3.1기본 일정

| 단계 | 산출물 | 예정일 | 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 분석 | 요구 분석서 | 9/26 | C.I.M.S 요구 분석서 발표 |
| 구현 1 | 핵심기능 1 | 9/28~10/2 | 헌금수납 및 지출등록 |
| 구현 2 | 핵심기능 2 | 10/3~10/6 | 헌금지출내역과 자신의 내역현황조회 및 전체현황조회 |
| 구현 3 | 핵심기능 3 | 10/7~10/10 | 신도관리 및 로그인 기능 |
| 발표 | 1차 버전 코드 | 10/11 | 1차 버전 코드 발표 |
| 설계 | 설계서 작성 | 10/19~10/20 | UML 다이어그램 작성 및 DB 스키마 설계 |
| 설계 | 설계서 | 10/25 | 설계서 발표 |
| 구현 | 핵심기능구현 및 보조기능 구현 | 10/26 ~ 11/3 | 핵심기능 수정 시 수정 및 보조기능 구현 |
| 발표 | 2차 코드 발표 | 11/8 | 2차 버전 코드 발표 |
| 테스트 | 기능 테스트 및 수정 | 11/11~11/24 | 핵심 기능 테스트 및 수정 |
| 마무리 | 마무리 작업 완성도 높히기 | 11/29~11/30 | 완성도 높히기 |
| 최종 | 최종 발표자료 및 발표준비 | 12/2~12/3 | 최종 발표 준비 |
| 최종 | 최종 발표 | 12/5 | 최종 발표 |

조정안1

만약, 예상개발일정보다 늦어질 경우에는 주요기능 중 핵심이 되는 부분을 먼저 개발한다.

<중요도에 따른 주요기능과 그 일정>

- 주요기능만 거듭 수정을 통해 2차 버전코드 발표 후 완성도를 높여서 최종코드발표 할 예정.

- 주요기능의 중요도 순서(=개발순서)

핵심기능1(헌금수납 및 지출등록) 핵심기능2(헌금지출내역과 자신의내역 및 전체현황조회) 핵심기능3(신도관리 및 로그인 기능)

조정안2

만약, 예상개발일정보다 빨라질 경우에는 부가기능을 추가적으로 개발한다.

<부가기능 개발 및 일정>

- 주요기능 완성도를 높인 후 부족한 부분을 채워줄 부가기능을 구현하고 수정을 통해 전체적으로 안정된 코드로 최종발표를 할 예정

| 부가기능 | 내용 | 일정 |
| --- | --- | --- |
| 이달의 목사 투표 | 매달 신도들이 투표를 통해 이달의 목사를 선정한다. | 10/26 ~ 11/3 중 구현예정 |

조정안3

테스팅기간 단축 시 GUI를 더 강화할 예정.

|  | 내용 | 일정 |
| --- | --- | --- |
| 테스트 | 핵심기능(1.2.3) 및 부가기능 | 11/11 ~ 11/17 |
| GUI | 사용자들의 접근성 강화 | 11/18 ~ 11/24 |

Use Case Diagram

Use Case Diagram

Use Case 명세: 헌금 관리 시스템

개요

- 헌금 수납 자는 헌금을 하고 싶은 만큼 헌납을 한다.

- 헌금 지출 자(재정 관리자)는 헌금 사용내역을 기록한다.

- 헌금 수납 자는 자신의 헌금내역 및 교회전체헌금현황 및 헌금지출내역을 조회할 수 있다.

- 사용자는 교회가입 및 전교 및 탈퇴를 할 수 있으며 가입을 한 사용자는 로그인 기능을 지원 한다.

- 로그 인을 한 사용자는 헌금 수납을 할 때 기본 인적 사항을 적지 않아도 된다.

주요 액터

신자, 재정 관리자

선행 조건

- 신자들은 로그 인을 하지 않아도 익명 헌금이 가능하다.

- 익명 헌금 수납자는 자신의 해당 헌금 내역을 조회 할 수 없다.

- 헌금은 한 번에 100만원 초과로 낼 수 없다.

- 헌금수납은 제한되지 않는 수납 자이어야 한다.

- 재정 관리자는 재정 관리 시 로그 인을 한 상태이어야 한다.

- 시스템 관리자는 시스템에 로그 인을 한 생태이어야 한다.

후행 조건

- 헌금을 할 경우 헌금 제한 횟수가 감소한다.

- 해당 신자에 관한 출석은 두 번 이루어 질 수 없다.

- 재정 관리자는 헌금 지출 내역을 번복할 수 없다.

시나리오

기본 시나리오:

- 헌금 수납자는 초기화면에서 헌금 수납 버튼을 클릭한다.

- 시스템은 헌금수납화면을 보여 준다. 헌금수납화면은 로그인 헌금 버튼과 익명으로   헌금 버튼과 뒤로 가기 버튼을 보여준다.

- 로그 인 헌금 화면은 아이디와 비밀번호 입력 화면을 보여준다.

- 신자는 돈을 투입 기에 넣고 납부 버튼을 선택하면 납부 금액이 화면에 표시되며 확인과 취소 버튼이 화면에 보여주고 헌금 수납 자는 선택을 한다.

- 그 후 영수증 출력 여부 버튼을 통하여 출력 여부를 선택하면 납부완료 화면을 보여주고 초기화면으로 돌아간다.

확장시나리오: 헌금내역조회 및 재정 관리자 지출 내역 등록:

- 헌금 조회 자는 초기 화면에서 조회를 선택한다.

- 시스템은 자신의 헌금내역조회 버튼과 전체 헌금수납현황 버튼을 출력한다.

- 자신의 헌금내역조회화면은 로그 인 이 안되어 있을 경우에는 로그 인 화면으로       이동하고 로그 인이 되어 있을 경우 개인헌금내역이 화면에 출력된다.

  - 개인 헌금 현황 요약정보: 헌금 한 날짜, 헌금 한 액수, 헌금 한 교회, 총 납부 횟수

- 다음으로 전체헌금수납현황 화면은 전체 헌금 액수와 헌금지출내역을 화면에 출력한다.

  - 전체 헌금 액수 요약정보: 해당 교회, 해당교회 총 헌금 수납 현황, 해당교회 지출내역

- 시스템은 사용자(수납자와 재정관리자)대한 기록을 하고 헌금 조회 화면을 갱신한다.

- 관리자는 수금할 경우 시스템은 자동기록을 한다.

UI 프로토타입